АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШИХАНЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   _________  № ______

ЗАТО Шиханы

ПРОЕКТ

О внесении изменений в постановление  администрации ЗАТО Шиханы от 11.12.2017 г. № 638 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы на 2018-2022годы»

В соответствии со  ст.16   Федерального закона    от 06.10.2003 г.         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», и на основании  Устава ЗАТО Шиханы, постановляю:

- Изложить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы на 2018-2022годы»   в новой редакции согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО Шиханы.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЗАТО Шиханы.

Глава ЗАТО Шиханы                                                                   А.Е. Татаринов

Приложение к постановлению

администрации ЗАТО Шиханы

от ___________2018     № _____

## Муниципальная программа

## «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы на 2018-2022 годы»

## Паспорт программы

| Наименование муниципальной программы | «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы Саратовской области на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствует |
| Участники муниципальной программы | МКУП «Благоустройство» ЗАТО Шиханы |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дворовые территории); - повышение уровня комфортности посещения и эстетичного вида общественных территорий |
| Задачи муниципальной программы | повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий |
| Целевые показатели муниципальной программы | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов на территории ЗАТО Шиханы Увеличение площади благоустроенных общественных территорий |
| Этапы и сроки реализации целевой программы | 2018-2022 годы |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Всего 23045,0 тыс. рублей, в том числе , в том числе за счет средств местного бюджета 14267,2 тыс. рублей, из них в 2018 году – 1411,7 тыс. рублей, в 2021 году – 5366,7 тыс. рублей; в 2022 году – 7488,8 тыс. рублей;; за счет средств областного бюджета (прогнозно) 935,4 тыс. рублей, из них в 2018 году – 311,8 тыс. рублей, 2021 году –311,8 тыс. рублей в 2022 году –311,8 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета (прогнозно) 7568,7 тыс. рублей, из них в 2018 году – 2522,9 тыс. рублей, 2021 году – 2522,9 рублей 2022 году – 2522,9 рублей за счет внебюджетных источников (прогнозно) 273,7 тыс.руб из них в 2018г-273,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям. Увеличение площади благоустроенных общественных территорий, отвечающих современным требованиям, создание экологически и этетический организованной городской среды |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы.

### Основным стратегическим направлением ЗАТО Шиханы является обеспечения развития города, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой путем модернизации и развития инженерной инфраструктуру, обеспечения безопасности жизнедеятельности  населения, формирования здоровой среды обитания.

Создание комфортной городской среды для человека является одним из основных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития. Гражданам важно как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары, дворовые территории и многое другое.

В настоящее время на территории ЗАТО Шиханы расположены 57 многоквартирных  домов с дворовыми территориями и 46  четырех квартирных домов. Благоустроенных дворовых территорий - 3 что составляет 1,7 % от общего количества дворовых территорий, остальные дворовые территории  не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к их благоустройству.

Проведенный осмотр дворовых территорий  показывает, что на отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, которые физически и морально устарели. Также установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения требуют ухода. Озеленение территории - неотъемлемая и важная задача благоустройства двора.

В связи с увеличением количества автотранспортных средств, принадлежащих собственникам помещений в многоквартирных домах, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству автостоянок на территориях, предназначенных для их размещения, и мест парковки автотранспортных средств позволит в дальнейшем разгрузить дворовые территории и обеспечить жителей комфортными условиями проживания.

При длительной эксплуатации дорожного покрытия отдельных дворовых территорий выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках - недопустима.

Кроме того, не в полной мере городская среда (дворовые и общественные территории)  приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. В связи с этим реализация Программы должна осуществляться с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий  для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в течение длительного периода времени осуществлялся по остаточному принципу.

За период 2015-2017 года по повышению уровня благоустройства в ЗАТО Шиханы были достигнуты следующие результаты:

а) выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог по улицам Ленина, Молодежная, Полещикова, Школьная, Менделеева, переулок Здравохранения;

б) выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина ;

в) в части организации дорожного движения:

- разметка дорог и знаки дорожного движения поддерживались в надлежащем состоянии. В 2017 году МКУП «Благоустройство ЗАТО Шиханы» закупили высококачественные материалы  для проведения работ по дорожной разметки на автодорогах местного значения.

г)  на территории ЗАТО Шиханы обустроены клумбы в общественных местах, вдоль дорог высажены цветы, обустроены клумбы на придомовых территориях, постоянно проводятся работы по благоустройству парковой зоны. В 2017г. высажено 200 саженцев каштанов на территории города, закуплено и высажено 6034 штук цветов. Благоустраивается аллея ветеранов, мемориальный комплекс ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, стадион «Салют», детские площадки, памятники героям пограничникам, героям Воздушно-десантных войск, монументы военной техники, памятник павшим воинам и В.И. Ленину, выполнено благоустройство на прилегающей территории к администрации.

Введены прогрессивные технологии производства работ

1.  В 2017 году проведена работа по организации уличного освещения:

-  участок территории по ул.  Молодежная д.10 ;

-  по ул. Красная, Менделеева, Садовая, Московская, Пионерская

-  на стадионе «Салют»;

- установлены праздничные гирлянды в центре города (ул. Ленина, ул. Молодежная);

- произведена замена уличного освещение  на энергосберегающие лампы;

- отремонтирована подсветка памятников чернобыльцам, пограничникам, десантникам.

2. Внедрена современная система покоса травостоя в общественных местах с помощью газонокосилок — триммеров.

Жители города, а также юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, обеспечивают своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином  праве земельные участки и прилегающие территории. Администрация ЗАТО Шиханы  на добровольной основе привлекает граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования .

Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами производства и потребления будут устанавливаться специально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера (урны, баки).

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и общественных территорий.

2. Цели и задачи программы

Цели: - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение уровней комфортности посещения и эстетичного вида общественных территорий

## Задачи: повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий

## 3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории ЗАТО Шиханы:

- совершенствование эстетического состояния территории ЗАТО Шиханы,

-    увеличение площади зелёных насаждений в городе,

- качественное состояние дворовых территорий и объектов благоустройства,

Система программных мероприятий

Реализация Программы предполагает осуществление системы мероприятий, включающей взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включающий визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства ЗАТО Шиханы Саратовской области» в соответствии с системой программных мероприятий, предусмотренной настоящей Программой.

Определение общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, осуществляется на основании  проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы», протокол от 08 декабря 2017г.

Реализация мероприятий Программы по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорий, включенных в настоящую Программу, осуществляется в порядке, установленном приложением 3 к настоящей Программе.

Расчет нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий, предусмотренных минимальным перечнем таких работ, осуществляется в соответствии с приложением 4 к настоящей Программе.

Аккумулирование и расходование средств собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в случае принятия ими решений об участии в реализации мероприятий настоящей Программы, направляемых на осуществление дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу, производится в порядке, установленном приложением 5 к настоящей Программе.

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 1 к Программе) предусматривает трудовое участие не менее 15% заинтересованных лиц  от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

Трудовое участие в реализации мероприятий, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 1 к Программе), в реализации мероприятий, предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 2 к Программе), осуществляется заинтересованными лицами в форме  выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ) (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), иные работы (покраска оборудования, озеленение территории, в том числе посадка деревьев, охрана объекта и т.п.).

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. При выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству уровень долевого финансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений должен составлять не менее 50% от объема финансирования дополнительных видов работ по благоустройству.

Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий, предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 2 к Программе),  принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменение законодательства, внешней экономической ситуации, риски финансового обеспечения).

Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной  программы.

Основные риски, связанные с реализацией муниципальной программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования;

- низкой эффективности использования бюджетных средств;

- наличием на рынке продаж услуг  недобросовестных подрядчиков.

Меры управления рисками реализации муниципальной программы следующие:

- организация контроля результатов по основным направлениям реализации муниципальной программы;

- организация постоянного сотрудничества с подрядчиками, хорошо зарекомендовавшими себя на рынке предоставленных услуг.

Минимизация рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, а также на основе обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации муниципальной программы

Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется:

- в соответствии с Постановление администрации ЗАТО Шиханы «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Шиханы, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Шиханы» № 288 от 07.05.2014

- общественной комиссией  в рамках реализации муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы» утвержденной постановлением   администрации   ЗАТО Шиханы  от  13.10.2017 года № 521.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории   ЗАТО Шиханы Саратовской области на 2018-2022 годы»

«

| N п/п | Наименование программы, подпрограммы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год (оценка) <*> | первый год реализации программы | второй год реализации программы | третий год реализации программы | четвертый год реализации программы | пятый год реализации программы |
| 1. | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям на территории | % | 1,7 | 2,9 | 5,7 | 7,4 | 9,1 | 11,4 |
| 2. | Увеличение площади благоустроенных общественных территорий | 1000м2 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,5 |
| 3 | Проверка достоверности сметной стоимости | Шт | 4 | 4 |  |  |  |  |

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории   ЗАТО Шиханы Саратовской области на 2018-2022 годы»

«

| N п/п | Номер и наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы | 2018 | 2022 | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий | Ухудшение внешнего вида и безопасности дворовых территорий | 1 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы | 2018 | 2022 | Преображение внешнего вида города создание экологически и этетический организованной городской среды | Ухудшение внешнего вида территории ЗАТО Шиханы | 2 |
| 3 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы | 2018 | 2018 | Преображение внешнего вида центральной улицы города | Ухудшение внешнего вида центральной улицы ЗАТО Шиханы | 2 |
| 4 | Всероссийский конкурс проектов создание комфортной городской среды среди малых городов | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы | 2018 | 2018 | Преображение внешнего вида города создание эстетический организованной городской среды | Ухудшение внешнего вида территории ЗАТО Шиханы | 2 |
| 5 | Благоустройство пешеходной зоны от ул. Ленина 8 до ул. Молодежная 2 | МКУП «Благоустройство ЗАТО Шиханы» | 2018 | 2018 | Преображение внешнего вида города повышение привлекательности и престижности для жителей | Ухудшение внешнего вида территории ЗАТО Шиханы | 2 |
| 6 | Закупка фонтана | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы | 2018 | 2018 | Преображение внешнего вида парковой зоны, экзотичность неповторимость территории | Ухудшение внешнего вида территории ЗАТО Шиханы | 2 |
| 7 | Подготовка и проведение экспертизы сметной документации | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы | 2018 | 2018 | Недопущение материального ущерба и правонарушений | Фальсификация сметной документации, материальный ущерб | 3 |
| 8 | Благоустройство парковой зоны | МКУП «Благоустройство ЗАТО Шиханы» | 2021 | 2021 | Преображение внешнего вида города создание экологически и этетический организованной городской среды | Ухудшение внешнего вида территории ЗАТО Шиханы | 2 |
| 9 | Благоустройство территории от дороги по ул. Ленина до ООО «Общественный центр» (Сквер « Химиков») | МКУП «Благоустройство ЗАТО Шиханы» | 2022 | 2022 | Преображение внешнего вида города создание экологически и этетический организованной городской среды | Ухудшение внешнего вида территории ЗАТО Шиханы | 2 |

| Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы в 2018-2022 годы" |
| --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее - исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения - всего, тыс. рублей | в том числе по годам реализации |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа |  | всего | 23045,0 | 4520,1 |  |  | 8201,4 | 10323,5 |
|  |  | местный бюджет | 14267,2 | 1411,7 |  |  | 5366,7 | 7488,8 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 935,4 | 311,8 |  |  | 311,8 | 311,8 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 7568,7 | 2522,9 |  |  | 2522,9 | 2522,9 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 273,7 | 273,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 301,5 | 301,5 |
|  | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | всего | 9454,1 | 3727,5 |  |  | 2863,3 | 2863,3 |
|  |  | местный бюджет (прогнозно) | 676,3 | 619,1 |  |  | 28,6 | 28,6 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 935,4 | 311,8 |  |  | 311,8 | 311,8 |  | 305,6 | 305,6 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 7568,7 | 2522,9 |  |  | 2522,9 | 2522,9 |  | 2472,4 | 2472,4 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 273,7 | 273,7 |  |  |  |  |
|  | МКУП «Благоустройство ЗАТО Шиханы» | всего | 13590,9 | 792,6 |  |  | 5338,1 | 7460,2 |
|  |  | местный бюджет (прогнозно) | 13590,9 | 792,6 |  |  | 5338,1 | 7460,2 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | всего | 7684,5 | 2561,5 |  |  | 2561,5 | 2561,5 |
|  |  | местный бюджет (прогнозно) | 76,8 | 25,6 |  |  | 25,6 | 25,6 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 836,7 | 278,9 |  |  | 278,9 | 278,9 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 6771,0 | 2257,0 |  |  | 2257,0 | 2257,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | всего | 905,4 | 301,8 |  |  | 301,8 | 301,8 |
|  |  | местный бюджет (прогнозно) | 9,0 | 3,0 |  |  | 3,0 | 3,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 98,7 | 32,9 |  |  | 32,9 | 32,9 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 797,7 | 265,9 |  |  | 265,9 | 265,9 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | всего | 423,7 | 423,7 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (прогнозно) | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 273,7 | 273,7 |  |  |  |  |
| Всероссийский конкурс проектов создание комфортной городской среды среди малых городов | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | всего | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (прогнозно) | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство пешеходной зоны от ул. Ленина 8 до ул. Молодежная 2 | МКУП «Благоустройство ЗАТО Шиханы» | всего | 792,6 | 792,6 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 792,6 | 792,6 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
| Закупка фонтана | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | всего | 308,1 | 308,1 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 308,1 | 308,1 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка и проведение экспертизы сметной документации | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | всего | 62,4 | 62,4 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 62,4 | 62,4 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство парковой зоны | МКУП «Благоустройство ЗАТО Шиханы | всего | 5338,1 |  |  |  | 5338,1 |  |
|  |  | местный бюджет | 5338,1 |  |  |  | 5338,1 |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории от дороги по ул. Ленина до ООО «Общественный центр» (Сквер « Химиков») | МКУП «Благоустройство ЗАТО Шиханы | всего | 7460,2 |  |  |  |  | 7460,2 |
|  |  | местный бюджет | 7460,2 |  |  |  |  | 7460,2 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

ЗАТО Шиханы на 2018-2022 годы

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

| Виды работ |
| --- |
| 1.Ремонт дворовых проездов |
| Обеспечение освещения дворовых территорий |
| Установка скамеек |
|  | Скамья без спинки на металлических ножках Характеристики: Длина скамейки – 1950 мм; Ширина - 370 мм; Высота - 520 мм. |
|  | Скамья со спинкой на металлических ножках на бетонном основании Характеристики: Длина скамейки - 2000 мм; Ширина - 700 мм; Высота - 810 мм. |
| Установка урн |
|  | Урна металлическая на бетонном основании Характеристики: Высота – 650 мм; Ширина - 383 мм; |
|  | Урна металлическая Характеристики: Высота - 940 мм Ширина – 340 мм |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

ЗАТО Шиханы на 2018-2022 годы»

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

| № пп | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

ЗАТО Шиханы на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории, включенных в муниципальную целевую программу «Формирование современной городской среды на территории

1. Настоящий Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории, включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы Саратовской области на 2018-2022 годы» (далее - Порядок), определяет правила разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории, предусмотренных мероприятиями муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы Саратовской области на 2018-2022 годы».

2. В целях настоящего Порядка под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории или общественной территории понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории (общественной территории), представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Дизайн-проект может быть выполнен в форме изображения дворовой территории (общественной территории) с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, или в форме проектно-сметной документации. Форма и содержание дизайн-проекта определяются составом планируемых работ по благоустройству.

3.Разработка дизайн-проекта  производится с учетом требований Правил благоустройства территории ЗАТО Шиханы, Градостроительного кодекса Российской Федерации, технических регламентов, строительных, санитарных  и иных норм и правил.

4. В состав дизайн-проекта благоустройства дворовой территории включаются работы, предусмотренные минимальным и (или) дополнительным перечнями работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с приложениями 1, 2 к Программе, включенные в Программу с учетом предложений заинтересованных лиц.

В состав дизайн-проекта благоустройства общественной территории включаются работы, предусмотренные Программой в соответствии с предложениями заинтересованных лиц.

5. Обсуждение и согласование дизайн-проектов проводится в целях:

- информирования  заинтересованных лиц о  разработанных дизайн-проектах;

- учета мнения заинтересованных лиц о  разработанных дизайн-проектах.

Обсуждение дизайн-проектов осуществляется в форме приема предложений  и  замечаний  заинтересованных лиц.

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

ЗАТО Шиханы на 2018-2022 годы»

Нормативная стоимость работ по минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий(прогнозное) № пп Обоснование Наименование Ед. изм. Количество Сметная стоимость на ед. изм. всего на единицу измерения 1 2 3 4 5 6 7 1 ТЕРр68-12-4 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 № 351-П Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 100 м3 конструкций 1 115159,78 2 ФССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 12.11.14 № 703/пр Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов и деталей (с использованием погрузчика) 1 т груза 1 176,01 3 ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т груза 1 111,98 4 ТЕРр68-09-1 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 № 351-П Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала 1000 м2 площади основания 1 217546,36 5 ТЕР27-06-026-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 № 351-П Розлив вяжущих материалов 1 т 1 30185,81 6 ТЕРр68-10-2 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №3 51-П Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона 100 т смеси 1 515598,09 7 ТЕР27-06-026-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 № 351-П Розли вяжущих мате иалов 1 т 1 30185,81 8 ТЕР27-06-020-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 № 351-П Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В-2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 покры ия 1 703125,3 9 ТЕР01-01-049-02 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 № 351-П Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов 1000 м3 грунта недобора 1 185305,5 10 ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т грунта 1 111,98 1 ТЕР01-02-001-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 № 351-П Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см 1000 м3 уплотненного грунта 1 20352,06 12 ТЕР27-04-001-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 № 351-П Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 10 см 100 м3 материала основа ия (в плотном теле) 1 96675,28 13 ТЕР27-04-006-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 № 351-П Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом пр чности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных 1000 м2 основания 1 423566,28 14 ТЕР27-06-026-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 № 351-П Розлив вяжущих материалов 1 т 1 30185,81 15 ТЕР27-06-020-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 № 351-П Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В-2, плотность каменных мате иалов 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 покрытия 1 03125,3 16 ТЕРр68-01-1 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 № 351-П Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диа етром до 500 мм мягких пород 1 пень 1 1052 59 17 ТЕР01-01-049-02 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов 2 1000 м3 грунта недобора 1 185305,5 1 ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т груза 1 111,98 19 ТЕР01-02-001-01 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П Уплотнение грунта пр цепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см 1000 м3 уплотненного грунта 1 20352,06 20 ТЕР27-04-001-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №351- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 100 м3 материала основания (в плотном теле) 1 96675,28 21 ТЕР27-07-002-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №351-П Устройство основа ий толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня 100 м2 дорожек и тротуаров 1 40491,95 22 ТЕР27-06-026-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №351-П Розлив вяжущих атериалов 1 т 1 30185,81 23 ТЕР27-07-001-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №351-П Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров односл йных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Г-2 толщиной 4 с 100 м2 покрытия 1 60208,65 24 ТЕРр68-13-2 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №351-П Разборка асфальтобетонны покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пн вматических 1000 м2 1 36103,91 25 ФССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих мат риалов, деталей (с использованием погрузчика) 1 т груза 1 176,01 26 ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т груза 1 111,98 27 ТЕРр68-09-1 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №351-П Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала 1000 м2 площади основания 1 217 46,36 28 ТЕР27-07-001-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №351-П Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см 100 м2 покрытия 1 60208,65 29 ТЕРр68-14-1 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №351-П Разборка бортовых камней на бетонном основании 100 м 1 29443,61 30 Ф СЦпг-01-01-01-045 П иказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 1 т груза 1 176,01 31 ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т груза 1 111,98 32 ТЕР01-02-027-05 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №351-П Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 1000 м2 спланированной площади 1 22452,95 33 ТЕР27-04-001-04 Постановление Правительства Саратовской области от 30.0 .10 №351-П Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под установку бортового камня 100 м3 материала основания (в плотном теле) 1 220801,73 34 ТЕР27-02-010-02 Постановление Правительства Саратовской области от 30 07.10 №351-П Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 100 м бортового камня 1 128716,45 35 ТЕР01-02-027-05 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 № 51-П Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 1000 м2 спланированной площади 1 22452,95 36 ТЕР27-04-001-04 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №351-П Устройство подстилающих и выравнива щи слоев оснований из щебня под установку бортового камня 100 м3 материала основания (в плотном теле) 1 220801,73 37 ТЕР27-02-010-02 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №351-П Установка бортовых камней бетонных тротуарных при других видах покрытий 100 м бортового камня 1 83195,24 38 Прайс лист Изготовление и монтаж пандусов 1 пог.м 1 16500 Нормативная стоимость по установке скамеек № пп Обоснование Наименование работ и материалов Ед. изм. Количество на ед. изм. на единицу измерения на единицу измерения 1 2 3 4 5 6 7 1 ФЕРр51-4-2 Приказ Минстроя РФ о 30.01.14 №31/пр Рытье ям для установки скамьи 100 ям 1 27425,136 2 ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Бетонирование малых архитектурных форм 100 м3 бетона,бутобетона и железобетона в деле 1 371733,61 3 ФЕР09-003-039-05 Прик з Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Монтаж конструкций скамьи, закрепляемых на фундаментах 1 т конструкций 1 6183,162 4 ФССЦ-116-0078 Приказ Минстроя России от 12.11.14 № 703/пр Скамья(со спинкой, с металлическими подлокотниками) шт. 1 11831,39 Нормативная стоимость установки урны (прогнозно) № пп Обоснование Наименование работ и материалов Ед. изм. Количество на ед. изм. всего на единицу измерения 1 2 3 4 5 6 7 1 ФЕРр51-4-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Рытье ям для установки урны 100 ям 1 27425,136 2 ФЕР06-01-001-01 Приказ Мин троя РФ от 30.01.1 №31/пр Бетонирование малых архитектурных ф рм 100 м.3 бетона,бутобетона и жел зобетона в деле 1 371733,61 3 ФЕР09-06-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим Монтаж урн, закрепляемых на фундаментах 1 т. конструкций 1 6183,162 4 ФССЦ-116-0093 Приказ Минстроя России от 12. 1.2014 № 703/пр Урна металлическая опрокидывающаяся шт. 1 3291,97 Нормативная стоимость работ по обеспечению освещения дворовой территории (прогнозное) № пп Обоснование Наименование работ и материалов Ед. изм. Количество на ед. изм. всего на единицу измерения 1 2 3 4 5 6 7 1 ФЕРм08-03-594-09 Приказ Минс роя РФ от 30.01.14 №31/пр Установка светильника на кронштейнах 100 шт. 1 9983,50 2 Прайс-лист Светильник LED ДКУ-60W IP65 шт. 1 6893,24 3 ФЕРм08-02-363-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 № 31/пр Монтаж кронштейнов 1 шт. 1 1243,87 4 ФССЦ-101-6790 Приказ Минстроя России от 12.11.14 № 703/пр Дюбели распорные для крепления кронштейнов 100 шт. 1 1954,77 5 Прайс-лист Кронштейн под РКУ шт. 1 362,73 6 ФЕРм08-02-413-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прокладка труб го рированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (30 м) с затягиванием провода в положенные трубы (28 м) и монтаж разветвительной коробки на стене (1 шт) 100 м. трубок 1 1609,87 7 ФССЦ-103-2404 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703 пр Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката(ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм 10 м. 1 203,47 8 ФССЦ-101-3047 Приказ Минстроя России от 12.11.14 № 703/пр Шуруп самонарезающийся:4,2/41 мм 100 шт. 1 37,68 9 ФССЦ-103-2600 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм 10 шт. 1 18,21 10 ФССЦ-501-8190 Приказ Минстроя Р от 30.01.14 № 31/пр Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66Кв, число жил-3 и сечением 1,5 мм2 1000 м. 1 20387,95 10 ФССЦ-503-0451 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Разветвительная коробка 10 шт. 1 449,64 12 ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 № 31/пр Монтаж электроприборов 1 шт. 1 72,28 13 Прайс-лист Фотореле ФР 7Е шт. 1 2372,89 14 ФССЦ-509-2268 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Выключатели автоматические 1Р 10А шт. 1 290,45 15 Прайс-лист Контактор 2 величины шт. 1 1101,70 16 ФССЦ-509-2642 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр DIN-рейка металличесая 100 шт. 1 2530,84 Нормативная стоимость работ предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий(прогнозное) Нормативная стоимость работ по установке детской площадки (прогнозное) № пп Обоснование Наименование работ, материалов и оборудования Ед. изм. Количество Сметная стоимость на ед. изм. всего на единицу измере ия 1 2 3 4 5 6 7 1 ТЕР01-02-119-02 Постановл. Правит. Саратов.обл. от 30.07.10 № 351 - П Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли 100 м2 1 225,98 2 ТЕР01-02-127-02 Постановл. Правит. Саратов.обл. от 30.07.10 № 351 - П Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 1000 м2 спланированной площади 1 901,15 3 ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т груза 1 68,29 4 ТСЦ-408-0122 Постановл. Правит. Саратов.обл. от 30.07.10 № 351 - П Песок природный для строительных работ средний м 3 1 382,72 5 ФЕРр51-4-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной:0,7м 100 ям 1 26115,01 6 ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле 1 353377,63 7 ФЕР09-03-039-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа 1т конструк ций 1 5887,78 8 Прайс-лист Скамья на металлических ножках шт. 1 4474,59 9 Прайс-лист Урна шт. 1 2118,65 10 Прайс-л ст Качели на деревянных стойках шт. 1 17838,99 11 Прайс-лист Качели на деревянных стойках (с цепями) шт. 1 22118,644 12 Прайс-лист Качалка-балансир малая шт. 1 7567,809 13 Прайс лист Песочница «Ромашка» шт. 1 7033,915 14 Прайс-лист Горка шт. 1 26101,3 15 Стенка для перелезания шт. 1 14203,39 Нормативная стоимость работ по установке спортивной площадки( прогнозное) пп Обоснование Наименование работ, материалов и оборудования Ед. изм. Количество Сметная стоимость на ед. изм. всего на единицу измерения 1 2 3 4 5 6 7 1 ТЕР01-02-119-02 Постановл. Правит. Саратов.обл. от 30.07.10 № 351 - П Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли 100 м2 1 225,984 2 ТЕР01-02-127-02 Постановл. Правит. Саратов.обл. от 30.07.10 № 351 - П Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 1000 м2 спланированной площади 1 901,126 3 ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т груза 1 68,291 4 ТСЦ-408-0122 Постановл. Правит. Саратов.обл. от 30.07.10 № 351 - П Песок природный для строительных работ средний м 3 1 382,72 5 ФЕРр51-4-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной:0,7м 100 ям 1 26115,01 6 ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле 1 353975,635 7 ФЕР09-03-039-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа 1 т конструкций 1 5887,788 8 Прайс-лист Скамья на мет ллических ножках шт 1 4427,113 9 Прайс-лист Урна шт 1 2118,654 10 Прайс-лист Тренажер для мышц груди и спины (арт.7707) шт 1 58220,323 11 Прайс-лист Тренажер для ног (арт.7719) шт 1 34067,820 12 Прайс-лист Брусья параллельные шт 1 14576,25 13 Прайс-лист Спорт. комплекс с лестницей и рукоходом змейкой и с пятью турниками шт 1 55762,722 Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Шиханы» на 2018 – 2022 годы Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы» на 2018 – 2022 годы 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств, поступающих от заинтересованных лиц для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Шиханы» на 2018 – 2022 годы» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового участия граждан в выполнении минимального перечня работ по благоустройству. 1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: а) заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству; б) уполномоченные лица – ТСЖ и Управляющие компании, которые выступают от имени заинтересованных лиц; в) финансовое участие – финансирование работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 50 процентов от общей стоимости выполненных работ; 2. Порядок финансового участия и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ 2.1. Условия финансового участия граждан в выполнении минимального перечня работ по благоустройству и перечня дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий определяются в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Саратовской области. 2.2. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках перечня дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий в форме финансового участия. 2.3. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 2.4. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены: копии платежных поручений, квитанций о перечислении средств или внесении средств на счет, копии ведомостей сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, иные расчетно-платежные документы. 2.5. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в форме трудового участия. 2.6. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 2.7. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ. 3. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц 3.1. На территории ЗАТО Шиханы уполномоченным учреждением по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение перечня дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий, является муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства ЗАТО Шиханы» (далее – Управление). 3.2. Управление заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых обязательно определяются объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения, условия и порядок контроля заинтересованными лицами за операциями с указанными средствами. 3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории на лицевой счет, предназначенный для отражения операций, связанных с администрированием доходов бюджета городского округа ЗАТО Шиханы (далее – лицевой счет администратора доходов), открытый Управлению в Управлении Федерального казначейства по Саратовской области. 3.4. Управление обеспечивает учет денежных средств, поступающих на лицевой счет администратора доходов от заинтересованных лиц, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 3.5. Управление ежемесячно: обеспечивает опубликование данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, на официальном сайте администрации ЗАТО Шиханы в сети Интернет; 3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением на оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в проект благоустройства дворовой территории. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями заключенных соглашений с заинтересованными лицами. 3.7. Управление обеспечивает возврат остатков аккумулированных денежных средств, неиспользованных по состоянию на 1 января текущего финансового года, заинтересованным лицам по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях с заинтересованными лицами (пропорционально внесенной сумме). 3.8. Допускается аккумулирование и расходование средств иных граждан и организаций, не отнесенных к категории заинтересованных лиц, в порядке, установленном настоящим разделом. 4. Механизм контроля за расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется органом внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормативных правовых актов ЗАТО Шиханы.

«Формирование современной

городской среды на территории

ЗАТО Шиханы на 2018-2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству

| № | Адреса домов |
| --- | --- |
| 2018г | Ул. Ленина д.16 Ул. Молодежная д.7 |
| 2021 | ул. Молодежная д.15 ул. Молодежная д.23 ул. Молодежная д.17 ул. Молодежная д.19 |
| 2022 | ул. Ленина д.18 Ул. Молодежная д.1 Ул. Ленина д.1 Ул. Школьная д.7 Ул. Ленина д.28 |

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

| № | Наименование территории |
| --- | --- |
| 1 | Благоустройство пешеходной зоны от ул. Ленина 8 до ул. Молодежная 2 |
| 2 | Благоустройство парковой зоны |
| 3 | Благоустройство территории от дороги по ул. Ленина до ООО «Общественный центр» (Сквер « Химиков») |