Приложение N 4

к Положению

о порядке разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

Отчет

о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

**«Повышение безопасности дорожного движения в МО города Шиханы на 2018-2020 года»**

За 9 месяцев 2020 года

(нарастающим итогом с начала года)

1. **Финансовые затраты**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цели, задачи,наименованиемероприятий | Источники финансирования | Финансовые затраты |
| утвержденный плантыс.руб. | уточненный плантыс.руб. | исполнено |
| тыс. руб. | % |
| Цель: повышение безопасности дорожного движения на территории МО города Шиханы |
| Задача: Повышение правового сознания участников дорожного движения и формирования у них ответственность за безопасное поведение на дорогах |
| Мероприятие1 |  Всего  | 484,7 | 484,7 | 403,917 | 83,3 |
|  Техническое обслуживание светофорных объектов |  местный бюджет | 484,7 | 484,7 | 403,917 | 83,3 |
|  областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  Всего  | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 100 |
| Нанесение дорожной разметки |  местный бюджет | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 100 |
|  областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 |  Всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Ремонт автомобильных дорог  |  местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
|  областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 |  Всего  | 1094,9 | 1094,9 | 1093,897 | 99,9 |
| Ремонт автомобильных дорог(сплошной) |  местный бюджет | 1094,9 | 1094,9 | 1093,897 | 99,9 |
|  областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 |  Всего  | 1910,094 | 1910,094 | 1190,633 | 62,3 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений общего пользования |  местный бюджет | 1910,094 | 1910,094 | 1190,633 | 62,3 |
|  областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Мероприятие 6 |  Всего  | 67,1 | 67,1 | 6,42 | 9,5 |
| Установка и ремонт новых дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов |  местный бюджет | 67,1 | 67,1 | 6,42 | 9,5 |
|  областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Итого по разделу: |  Всего  | 3677,194 | 3677,194 | 2815,267 | 76,6 |
|  |  местный бюджет | 3677,194 | 3677,194 | 2815,267 | 76,6 |
|  |  областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Всего по программе:  |  Всего  | 3677,194 | 3677,194 | 2815,267 | 76,6 |
|  |  местный бюджет | 3677,194 | 3677,194 | 2815,267 | 76,6 |
|  |  областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |

**II. Показатели результативности выполнения программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепоказателя | единицаизмерения | базовоезначение | План нагод | фактическое выполнение в отчетном периоде |
| натуральные показатели | % |
| Количество дорожно-транспортных происшествий  | ед. | 28 | 28 | 0 |  |

**И.о. директора МКУ «УГХ» города Шиханы Е.А. Столярова**

**Согласованно: начальник финансового**

**управления администрации МО города Шиханы С.Н. Мандрова**