**Приложение**

**Мероприятия по озеленению ЗАТО Шиханы**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия, предусмотренного**  **Стратегией** | **Планируемый**  **результат** | **Общий срок реализации** | **Населенный пункт (объект)** | **Единица измерения** | **Запланировано в 2018 году** | **Фактически выполнено** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I полугодие 2018 года | 2018 год |
| 1 | Принятие нормативно-правовых актов и программ в области озеленения населенных пунктов:  - **Постановление от 11.12.2017г № 638 Об утверждении муниципальной программы « Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы на 2018-2022 годы»**  **- Постановление от 03.11.2017 № 563 Об утверждении муниципальной программы « Обеспечение населения доступным жильем и жилищно- коммунальными услугами благоустройство территории ЗАТО Шиханы на 2018-2020 годы**» | Повышение уровня нормативно-правового регулирования в сфере зеленого строительства | 2017-2020 | Г. Шиханы | шт |  |  |  |
| 2 | Учет и оценка состояния территорий объектов озеленения | получение фактических данных, характеризующих зеленые насаждения | 2017-2020 | Г. Шиханы | га | 12,0224 |  |  |
| 3 | Совершенствование административного законодательства в сфере охраны объектов зеленого строительства  (принятие методик расчета ущерба, утверждение нормативов размера затрат, связанных с выращиванием деревьев, кустарников, газонов) | обеспечения своевременного и эффективного предотвращения возможных негативных последствий в виде нанесения вреда зеленым насаждениям | 2017-2018 |  | шт.  (наименование) |  |  |  |
| 4 | Разработка, утверждение и обнародование краткосрочных и долгосрочных, планов по озеленению населенных пунктов, муниципальных образований согласно методических рекомендаций по реализации Стратегии с учетом градостроительного планирования | обеспечение непрерывного планомерного характера озеленения населенных пунктов | 2017-2020 |  | шт. (ссылка на сайт, где они размещены) |  |  |  |
| 5 | Привлечение квалифицированных специалистов на работы в сфере озеленения | обеспечение специалистами при проведении зеленого строительства | 2017-2040 |  | чел. | 7 | 6 | 6 |
| 6 | Разработка и реализация мероприятий по круглогодичной охране зеленых насаждений в населенных пунктах области | Сохранение озелененных территорий в населенных пунктах | 2017-2040 |  |  |  |  |  |
| 7-8 | Создание и развитие питомников декоративных древесных растений, питомников декоративных растений и цветочно- оранжерейных хозяйств | обеспечение потребностей в районированном посадочном материале | 2017-2040 |  | шт./га | - | - | - |
| 9 | Удаление устаревших, аварийных насаждений, подготовка территории под новые объекты зеленого строительства:  деревьев и кустарников  подготовка территории | улучшение качества зеленых насаждений населенных пунктов | 2017-2040 |  | X  шт.  м2 | X |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт существующих объектов озеленения в населенных пунктах (скверы, парки, аллеи и другие общедоступные озелененные территории), в том числе: | улучшение качества зеленых насаждений населенных пунктов | 2017-2040 |  | шт. | 1 |  | 1 |
| 10.1 | Посадка деревьев и кустарников |  |  |  | шт. | 100 |  | 150 |
| 10.2 | Создание и содержание газонов |  |  | ЗАТО  Шиханы | м2 |  | 110 | 120 |
| 10.3 | Создание и содержание цветоч ных клумб | м2 | 200 | 200 | 100 |
| 10.4 | Другие элементы озеленения (вписать какие) |  |  |  |  |
| 11 | Обновление объектов зеленого строительства при проведении работ по благоустройству дворовых территорий в городах области: |  |  |  | шт. | 2 |  | 2 |
| 11.1 | Посадка деревьев и кустарников | Улучшение качества зеленых насаждений населенных пунктов | 2017-2040 |  | шт. | 100 | 17 | 20 |
| 11.2 | Создание и содержание газонов | м2 | 13000 | 13000 | 13000 |
| 11.3 | Создание и содержание цветочных клумб | м2 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 11.4 | Другие элементы озеленения (вписать какие) |  |  |  |  |
| 12 | Выполнение работ по уходу за зелеными насаждениями и устройство поливочных систем | улучшение качества зеленых насаждений населенных пун кто в | 2017-2040 |  | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 13 | Проведение конкурсов в муниципальных районах «Лучшее озелененное пространство двора многоквартирного дома и частной застройки» | улучшение качества зеленых насаждений населенных пунктов | 2017-2020 |  |  | 1 |  | 1 |
| 14 | Реализация и актуализация среднесрочных и долгосрочных планов, муниципальных программ по озеленению населенных пунктов муниципальных районов области | обеспечение непрерывного планомерного характера озеленения населенных пунктов | 2017-2025 |  | шт. |  |  |  |
| 15 | Обеспечение рабочими местами подготовленных специалистов в сфере зеленого строительства | Повышение качества создаваемых объектов зеленого строительства | 2021-2040 |  | шт. |  |  |  |
| 16 | Создание парков, скверов, бульваров, садов и озелененных полос улично-дорожной сети | увеличение площади озелененных территорий общего назначения | 2017-2040 |  | шт./га | 2 |  | 2 |
| 17 | Ответственный исполнитель - не орган МСУ | X | X | X | X | X | X | X |
| 18 | Внедрение современных научнообоснованных технологий проектирования и способов создания зеленых насаждений | Снижение затрат при создании объектов зеленого строительства и повышения их экологической устойчивости | 2017-2040 |  | шт.  (проектов) |  |  |  |
| 19 | Расширение ассортимента посадочного материала в питомниках декоративных растений и цветочно-оранжерейных хозяйств | Полное обеспечение потребностей в посадочном материале питомниками, организованными на территории области | 2017-2040 |  | количество  видов |  |  |  |
| 20 | Ответственный исполнитель - не орган МСУ | X | X | X | X | X | X | X |
| 21 | Актуализация информации о состоянии объектов зеленого строительства на основе инвентаризации | Получение информации для дальнейшего планирования в сфере озеленения населенных пунктов | 2021-2040 | X | X | X | X | X |
| 22 | Оценка результативности исполнения среднесрочных и долгосрочных планов по озеленению населенных пунктов | Создание информационной основы для выработки дальнейших управленческих решений | 2025-2040 | X | X | X | X | X |
| 23 | Объем финансирования на  работы но озеленению | X | X |  | тыс. руб | 194,110,(из них 100,000 на посадку деревьев) | 147,0 | 200,0 |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб | 194,110(из них 100,000 на посадку деревьев) | 147,0 | 200,0 |
| Иные источники |  | тыс. руб |  |  |  |